附件3

广元市“十四五”商业业态布局专项规划重大项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 （写到县区） | 建设内容及规模 | 估算总投资(亿元) | 政策依据（国、省、市规划纳入情况） | 前期进展情况 | 重大意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南河商业综合体 | 利州区 | 项目规划占地170.02亩（原南河农产品交易中心地块），建设总规模约40万平方米，其中商业约8万平方米。 | 18 | 已纳入《广元“十四五”规划和2035年远景目标纲要》。 | 已确定招商模式，正在开展拆迁前期工作。 | 活跃南河片区商业氛围，推动商贸服务业上档升级，提升城市整体形象。 |  |
| 2 | 1939·烟波坊美食城 | 利州区 | 对原大华纱厂（旧货市场）进行全面改造，规划占地约70亩，一期规划建筑面积3800㎡，为商业活动类项目，吸引游客成为“网红打卡点”。二期规划建筑面积2127㎡，深度开发，引入酒吧、特色餐厅、红酒吧、露营地、洞穴酒店等高端体验业态。 | 1.8 | 已纳入《广元“十四五”规划和2035年远景目标纲要》。 | 项目已开工建设，2021年底完成项目主体改造，2022年投入运营。 | 打造集旅游、餐饮、文化、娱乐等为一体的商业聚集区，吸引外地游客来广旅游和消费。 |  |
| 3 | 黑石坡星级酒店 | 利州区 | 拟选址广元黑石坡东南侧、北二环南侧、雪峰水库西侧，项目规划占地237亩，拟打造集五星级标准豪华温泉度假酒店、温泉中心、高端国际康养社区及特色商业于一体的康养旅游度假综合体。 | 20 | 已纳入黑石坡森林康养旅游度假区整体规划。 | 已与明宇集团等多家公司开展洽谈对接。 | 作为黑石坡森林康养旅游度假区重点项目，打造广元生态宜居高地和未来的生态标签。 |  |
| 4 | 盘活空置商业综合体 | 利州区 | 加强招商引资力度，吸进一批优质商家进驻市主城区九龙商城、九广汽车城、城南时代广场等空置商业中心。 | 1 | 无 | 已与市外多家商业运营管理公司对接。 | 合理规划商业业态布局，解决商业空置问题，提升商业资产效益，促进商业聚集和健康有序发展。 |  |
| 5 | 川陕甘（广元）冷链物流基地 | 广元 经开区 | 以农产品批发市场、上西交通物流港、农发集团冷链基地等为依托，以实现农产品上行、工业品下行双循环为目的，构建市、县、乡三级冷链物流体系。拟用地100亩，建设冷链物流仓储50000平方米。 | 2.5 | 已纳入《广元“十四五”规划和2035年远景目标纲要》。 | 正在落实项目建设单位。 | 补齐冷链物流短板，提高运输效率，降低冷链运输成本。 |  |
| 6 | 广元电商直播基地及线上营销中心 | 广元 经开区 | 规划建设面积2000平方米，主要建设30个直播间，50人、100人的培训室各1个，500平方米的产品展示中心1个，100平方米的客服中心1个，配套建设行政办公室、会议室等。重点开展成熟主播对接、基地主播培训、企业产品入驻、供应链对接整合管理、直播短视频培训、短视频代运营、店铺代播以及物流对接及相关服务。 | 0.2 | 无 | 已与电商协会以及相关电商直播企业对接，正在落实项目建设单位。 | 引进和培育一批优质电商企业和网红主播人员，挖掘一批地方特色产品，打造提升一批线上特色品牌，扩大线上线下市场销售。 |  |
| 7 | 报废机动车回收拆解中心 | 广元 经开区 | 项目占地 41.5亩，规划建设面积 24000平方米，生产用饭20000平米，办公生活用房 4000平米，将引进2家企业生产经营。 | 1 | 无 | 项目选址循环经济产业园区先锋片区，选址已经市规委会审定。 | 开展标准化建设，规范报废机动车回收拆解行业管理。 |  |
| 8 | 万贯川陕甘五金机电建材城（二期、三期） | 广元 经开区 | 二期项目分二个标段建设，一标段物流市场占地34.98亩，建筑面积28733.43 平方米；二标段物流市场占地38.14亩，建筑面积37664.57平方。 三期占地45.912亩，建筑面积38523.91平方。 | 5 | 已纳入《广元“十四五”规划和2035年远景目标纲要》。 | 二期一标段已完工交付使用，二标段进入收尾阶段，预计下半年交付使用。三期正在进行土地整理完善相关手续，力争年内启动开发。 | 完善城区生产资料专业市场，为老城区五金机电建材、钢材、型材、板材商户划行入市提供承接地。项目全部建成后，将新增商户800余家，可实现年交易额100亿元，解决上万人就业，打造成为川陕甘结合部最为集中的生产资料集散地。 |  |
| 9 | 川陕甘国际农产品交易市场（二期、三期） | 广元 经开区 | 建设中药材、食品等交易区，建设体量14万平方米。 | 4 | 已纳入《广元“十四五”规划和2035年远景目标纲要》。 | 规划、用地、环评等前期工作全部完成。 | 整合农产品批发、零售、物流、会展、冷链等产业，成为川陕甘毗邻地区规模最大、影响力最广、带动力最强的综合农产品批发交易市场。 |  |