附件

苍溪县创建全省“乡村振兴交通先行样板县”任务责任清单

| 序号 | 任务内容 | 完成要求 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设完成撤并建制村畅通工程255.19公里、村组道路建设项目116.4公里 | 县交运局负责完成项目规划、计划下达、建设督导等任务；有建设任务的乡镇负责按时完成项目建设、完善软件资料等。 | 县交运局 相关乡镇人民政府 | 范毅邦 相关乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 2 | 建设完成黄猫垭镇高台村红色美丽村庄道路22.4公里 | 县交运局负责完成项目规划建设、完善软件资料等任务；县发改局及时配合完成项目前期工作；县文化旅游体育局、县国农区办负责配合做好项目规划建设、景区资料准备等；黄猫垭镇人民政府负责建设中的协调工作。 | 县交运局 县发改局 县文化旅游体育局 县国农区办 黄猫垭镇人民政府 | 范毅邦 陈 林 肖光健 温仕雄 白 洛 | 2021.09.30 |  |
| 3 | 建设完成“一区两带七集群”现代特色农业产业示范路123.4公里，配套建设交通驿站3个 | 县交运局负责完成项目规划建设、完善软件资料等任务；县发改局及时配合完成项目前期工作；县农业农村局、县国农区办负责，配合完成项目规划建设、园区资料准备等；相关乡镇人民政府负责建设中的协调工作。 | 县交运局 县发改局 县农业农村局 县国农区办 相关乡镇人民政府 | 范毅邦 陈 林 周胜华 温仕雄 相关乡镇主要负责人 | 2021.09.30 | 项目建设已完成 |
| 4 | 改善提升乡道张王至唤马7.1公里、中土至元坝8.4公里 | 县交运局负责完成项目规划建设、完善软件资料等；县发改局及时配合完成项目前期工作；县自然资源局负责配合落实建设用地；相关乡镇人民政府负责项目建设过程中的协调工作。 | 县交运局 县发改局 县自然资源局 相关乡镇人民政府 | 范毅邦 陈 林 陶书奎 相关乡镇主要负责人 | 2022.12.30 |  |
| 5 | 建设三溪口森林经营场连接路9.1公里、三溪口景区林下经济节点公路4.6公里、森林防灭火通道29.7公里 | 县交运局负责完成项目规划建设、完善软件资料等；县林业局负责配合完成项目规划建设、软件资料准备等；县发改局及时配合完成项目前期工作；相关乡镇人民政府负责项目建设过程中的协调工作。 | 县交运局 县林业局 县发改局 相关乡镇人民政府 | 范毅邦 杨立彬 陈 林 相关乡镇主要负责人 | 2021.06.30 |  |
| 6 | 打造航空灭火设施直升机停机坪1个 | 县交运局负责完成项目规划建设、完善软件资料等任务；县林业局负责配合完成项目规划建设、软件资料准备等；县发改局及时配合完成项目前期工作；相关乡镇人民政府负责项目建设过程中的协调工作。 | 县交运局 县林业局 县发改局 相关乡镇人民政府 | 范毅邦 杨立彬 陈 林 相关乡镇主要负责人 | 2021.06.30 |  |
| 7 | 按照不低于建设目标30%的标准，同步开展产业路和旅游路路产路权确权工作 | 县交运局选取试点路段开展路产路权确权试点工作，并制定产业路、旅游路路产路权确权试点工作实施方案；县自然资源局配合做好土地测绘、土地协调发放确权证等；县国农区办负责做好园区协调工作；县文化旅游体育局负责旅游景区协调工作。 | 县交运局 县自然资源局 县国农区办 县文化旅游体育局 相关乡镇人民政府 | 范毅邦 陶书奎 温仕雄 肖光健 相关乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 8 | 完善智能交通监管系统，新增公路主要路口、客货运输企业监控终端2500个；建设完成货运车辆“双超治理”不停车检测系统2个 | 县交运局负责规划建设监控终端2500个、不停车检测系统2个，并完善相关软件资料。 | 县交运局 | 范毅邦 | 2021.09.30 |  |
| 9 | 分区域建立24支交通应急抢险队伍，配置相应交通应急救援设备和车辆 | 县交运局负责制定交通应急抢险队伍组建方案、配置应急设备、完善软件资料等；县应急局、相关乡镇人民政府负责配合县交运局共同配置交通应急救援人员、设备、车辆等。 | 县交运局 县应急局 各乡镇人民政府 | 范毅邦 张开东 各乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 10 | 完成20个乡镇客运站站务功能恢复工作 | 县交运局负责完成20个乡镇的客运站站务服务功能、完善软件资料等；相关乡镇人民政府负责建设过程中的协调工作。 | 县交运局 相关乡镇人民政府 | 范毅邦 相关乡镇主要负责人 | 2021.06.30 |  |
| 11 | 乡村客运车辆标识、车身颜色、村级招呼站（牌）和从业人员标识达到“四统一”，推行“天府交邮通” | 县交运局负责统一客运车辆标识、车身颜色、村级招呼站（牌）、从业人员标识，制定“天府交邮通”实施方案，收集整理相关软件资料；中国邮政苍溪分公司负责配合县交运局做好“天府交邮通”推行过程中的邮政工作。 | 县交运局 中国邮政苍溪分公司 | 范毅邦 李茂斌 | 2021.06.30 |  |
| 12 | 新增客运运力23辆；建设完成龙王—雍河—三川—新观等客运环线 | 县交运局负责新增客运运力23辆，建设方案中罗列的四条客运环线，收集整理软件资料。 | 县交运局 | 范毅邦 | 2021.06.30 |  |
| 13 | 完善养护公示栏、路长公示牌、党员示范路段标识牌 | 县交运局选定示范路段、完善养护公示栏、路长公示牌、党员示范标识标牌等，并收集相关影像资料；相关乡镇人民政府负责提供相关基础资料。 | 县交运局 相关乡镇人民政府 | 范毅邦 相关乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 14 | 增设安防设施300公里，完善道口警示柱、标识标牌等安全附属设施。 | 县交运局负责完成安防设施情况摸底调查、增设安防设施300公里、完善安全附属设施、完善项目软件资料等；相关乡镇人民政府负责配合县交运局完成摸底调查、安防设施安装等工作。 | 县交运局 相关乡镇人民政府 | 范毅邦 相关乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 15 | 各乡镇要配置专项工作经费和专职工作人员 | 县财政局根据财力配置乡镇交通管理机构工作经费；各乡镇配置具体工作人员、提供定点工作场所并收集整理软件资料。 | 县财政局 各乡镇人民政府 | 吴 勇 各乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 16 | 探索实行联挂分包机制，县交运局牵头局属相关单位，派驻行政执法人员和专业技术人员，分片区联挂乡镇进行行政执法管理、业务指导和工作对接。 | 县交运局制定并实施《交通工作联挂分包工作实施方案》，具体实施单位和负责人员收集整理好工作软件资料；各乡镇负责做好人员与工作对接。 | 县交运局 各乡镇人民政府 | 范毅邦 各乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 17 | 实行公路分段承包养护责任制；村级每月开展一次日常养护巡查；乡镇每季度对各村巡查情况进行一次全面检查。 | 县交运局负责出台村道分段承包养护的相关制度；各乡镇负责牵头村委会开展好日常养护巡查和养护检查工作、完成2021年12次日常养护巡查工作记录和一次检查软件资料。 | 县交运局 各乡镇人民政府 | 范毅邦 各乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 18 | 县级每年开展一次养护工作拉通考核；全县每年召开一次养护工作会，通报各乡镇的养护考核情况，发放养护奖补资金。 | 县交运局联合县目标绩效中心组织开展一次全县养护工作考核，召开一次养护考核工作通报会，发放养护工作奖牌与养护工作奖补资金，并收集整理软件资料；县财政局商县交运局配套相应的养护奖补资金。 | 县交运局 县目标绩效中心 县财政局 | 范毅邦 谢正茂 吴 勇 | 2021.09.30 |  |
| 19 | 在全县范围内开展路域环境大整治行动。 | 县交运局负责国、省、县、乡道的路域环境，集中整治损害道路行为；各乡镇、村进行村道路域环境整治。 | 县交运局 各乡镇人民政府 | 范毅邦 各乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 20 | 实行帮扶单位党组织与村党组织结对子，成立党员“先锋队”，组建农村道路管护党小组。 | 县交运局组织部分乡镇开展帮扶单位与村党组织结对共建活动，成立“党员先锋队”；相关乡镇组织党员先锋队开展道路建设、管理、养护等活动。 | 县交运局 县乡村振兴局 相关帮扶单位 各乡镇人民政府 | 范毅邦 张 武 相关帮扶单位负责人 各乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 21 | 组织党员义务参与交通安全劝导活动，定时定点开展交通安全检查、文明劝导和交通规则宣传等。 | 各乡镇收集整理党员开展文明劝导、安全检查等软件资料。 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇主要负责人 | 2021.09.30 |  |
| 22 | 开展评选活动，在苍溪县人民政府网站等平台上发布评选活动信息，开通投票渠道，聘请专家评审评选出“最美护路员”等。 | 县交运局组织、策划评选活动；县融媒体中心负责配合在各大本地融媒体平台上发布评选活动信息，组织公众投票。 | 县交运局 县融媒体中心 | 范毅邦 胡 波 | 2021.09.30 |  |
| 23 | 打造交通与产业、交通与旅游融合的乡村振兴示范路。 | 县交运局选定几条参观路线，完善参观路线的交通基础设施建设，做好参观路线沿线的氛围打造；县农业农村局、县国农区办做好产业园区基础设施建设、软件资料准备等；县文化旅游体育局做好旅游景区基础设施建设、软件资料准备等。 | 县交运局 县农业农村局 县文化旅游体育局 县国农区办 | 范毅邦 周胜华 肖光健 温仕雄 | 2021.09.30 |  |
| 24 | 组织开展“爱心送考”活动，在中、高考期间，统一组织车辆在乡镇中学与县城考点间接送考生。 | 县交运局组织开展“爱心送考”活动、收集整理软件资料；县教科局负责配合做好爱心送考活动，并提供相应的软件资料。 | 县交运局 县教科局 | 范毅邦 李桥生 | 2021.09.30 |  |
| 25 | 开通一批“爱心助学专线”，设置接送路线280条。 | 县交运局负责设置“爱心助学专线”280条，收集整理软件资料；县教科局负责配合做好爱心专线选定，并提供相应的软件资料。 | 县交运局 县教科局 | 范毅邦 李桥生 | 2021.09.30 |  |
| 26 | 制定并出台《苍溪县村道建设管理养护指导意见》《苍溪县公路路长制实施意见》等规范。 | 县交运局负责起草《苍溪县村道建设管理养护指导意见》等规范文件；县政府办公室负责《苍溪县村道建设管理养护指导意见》等规范文件修订、出台等。 | 县交运局 县政府办公室 | 范毅邦 戴荣福 | 2021.09.30 |  |
| 27 | 建立苍溪县农村公路基础数据库，定制适用于日常工作的农村公路管理系统（网络版），并开发“数据展示查询掌中宝”。 | 县交运局建立苍溪县农村公路基础数据库，定制开发相应手机和电脑客户端。 | 县交运局 | 范毅邦 | 2021.09.30 |  |
| 28 | 跟进创建工作动态、典型做法、经验交流信息等宣传。 | 县委宣传部牵头，县政府办公室、县交运局、县融媒体中心配合在各大平台上开展“我们的振兴路”主题宣传活动，并对样板县创建启动会、推进会、评审会等专题会议进行大力宣传。 | 县委宣传部 县政府办公室 县交运局 县融媒体中心 | 莫冬明 戴荣福 范毅邦 胡 波 | 2021.09.30 |  |
| 29 | 创建工作领导小组下设办公室，负责创建工作组织协调。 | 县交运局负责组建创建领导小组办公室，指定1—2名工作人员，负责督促责任单位按时完成创建任务、软件资料收集归档、工作协调、进度报送等日常工作。 | 县交运局 | 范毅邦 | 2021.06.10 |  |

备注：排在第一位的责任单位为牵头单位，负责组织其他单位按要求的内容、时限完成创建任务。

信息公开选项：主动公开

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委监委

机关，县法院，县检察院，县人武部。

苍溪县人民政府办公室                    2021年8月18日印发