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1、 项目概况
根据《四川省水利厅关于进一步加强水资源论证工作的通知》(川水函﹝2021﹞161号)和《苍溪县实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室关于加强取用水单位监督管理工作的提醒函》的要求，涉及我站36个乡镇供水站（水厂）取水点需对《取水许可证》进行取水水量扩容（注：水资源论证）。现需采购服务单位规范总站持证经营的合法程序，结合本单位实际情况对《取水许可证》取水水量扩容的办理。
二、提交成果及工期 
1.工期：自签订合同之日起30日历天，采购人提供36个供水站（水厂）总体要求后，30日内向采购人提交送审成果，待县水利局组织不少于三个专家（专家库抽取）评审通过后，县级主管部门出具审查意见或批复文件并办理《取水许可证》后视为完成采购文件规定的工作内容。 
2.成交人提交包括完整的 JPG 格式文件、完整的 WORD 文本文档、相应的 Power Point 演示文档以及其他格式文件成果光盘1套，包装美观的论证纸质成果8套。 
3.成果归属：采购人享有著作权，项目编制成果归采购人所有，成交供应商不得擅自对外发表、出版。 
4.应广泛征求新区各级部门意见，并满足水利行业要求和新区规划相关要求。
三、委托方的协作事项 
（一）采购人在合同生效后2日内，向成交人提供相关资料； 
（二）对于成交人编制本项论证所需而采购人无法提供的资料，成交人应自行调查收集，其费用由成交人负责。 
四、技术情报和资料的保密 
成交人对采购人所提供的以及成交人依据合同第三条第（二）项自行收集的资料承担保密义务。 
五、项目组成人员及工作要求 
1.成交单位参选文件约定的项目组人员未经采购人同意，不得随意更换，否则视为违约。
2.项目负责人和项目组三分之一以上的成员必须参加由采购人或成交人组织的每次现场调查和论证过程中的意见交流会、汇报会、评审会。 
六、评审、验收 
1.论证设计研究成果达到了国家有关规范所列技术指标和要求后，成交人向采购方提出评审验收的书面申请。 
2.验收评审地点：广元市苍溪县。 
3.验收方法：设计成果报告通过审查并取得审查意见或批复文件。 
七、支付方式 
1.按一次性支付方式支付；本合同费用为固定报价，报价费用包括成交人承担该项目所需一切费用，在合同期内，合同价不作任何调整。项目在后续服务中，若涉及相关内容须调整的，成交供应商应负责修改完善直到符合相关要求为止，采购人不再增加任何费用。 
2.付款方式：根据县水利局《取水许可证》出证后的五个工作日内一次性结算；供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 
八、主要工作内容 
根据《四川省水利厅关于进一步加强水资源论证工作的通知》(川水函﹝2021﹞161号)和《苍溪县实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室关于加强取用水单位监督管理工作的提醒函》的要求，以水资源可持续利用保障经济社会可持续发展角度出发，在科学分析本次论证范围水资源条件涉水内容的基础上，论证规划范围内需水规模的合理性、开展节水评价，评估实施后可能对区域水资源可持续利用的影响，提出减缓不良影响的对策与措施，按照实施最严格水资源管理制度的要求，提出调整规划意见。即：对涉及我站36个乡镇供水站（水厂）完成办理《取水许可证》所需水资源论证等前置工作内容，并配合完成办理《取水许可证》。
九、验收标准 
按照《财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕 22 号）的要求及相关国家行业规范、《四川省水利厅关于进一步加强水资源论证工作的通知》（川水函﹝2021﹞161号）文件要求和县水利局水政资源股相关标准进行验收。最终以完全符合县水利部门办理《取水许可证》要求并办理好该批所有36个供水站（水厂）《取水许可证》为验收合格。具体供水站（水厂）名称由采购人确定（其中2个供水站水资源论证水量为50万m3／年以上、34个供水站为50万m3／年以下）。


