附件3

苍溪县2022年度重点项目绩效目标申报表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）                                                                                                           单位：万元

| 项目名称 |  |  |  | 苍溪县2021年-2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政地方政府债务信息系统编码 |  |  |  | P22510824-0003 |  |  | 发展改革委政府投资项目编码 |  |  | 2201-510824-20-01-701229 |  |  |
| 项目主管部门 |  |  |  | 苍溪县农业农村局 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  | 11510724MB1889403D |  |  |
| 项目单位 |  |  |  | 苍溪县农业农村局 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  | 11510724MB1889403D |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 王开锦 |  |  | 联系方式 |  |  | 13340739555 |  |  |
| 项目概况 |  |  |  | 项目所属领域 |  | 农业 | 项目立项文号 |  |  | 苍发改投资[2022]14号 |  |  |
|  |  |  |  | 项目级别 |  | ¨国家级和省级重点项目 | ¨市级重点项目 |  |  | √县（区）级重点项目 |  |  |
|  |  |  |  | 项目起止时间（建设期+运营期） |  | 建设期：2022年6月1日——2027年5月30日；运营期：2027年6月1日——2032年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目主要建设内容 |  | 新建高标准农田20万亩，新增节水灌溉面1.6万亩。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 建设期投入资金总额： |  | 60000 |  | 2022年投入资金总额： |  |  | 5500 |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 35000 |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 债券资金 |  | 25000 |  | 债券资金 |  |  | 3000 |  |
|  |  |  |  | 自筹资金 |  |  |  | 自筹资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市场化融资资金 |  |  |  | 市场化融资资金 |  |  |  |  |
| 绩 效 目 标 | 项目总体建设目标 |  |  |  |  |  |  | 2022年度目标 |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建高标准农田20万亩。 目标2：新增节水灌溉面1.6万亩。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：新建高标准农田5万亩。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新建高标准农田 |  | 20万亩 |  |  | 数量指标 | 指标1：新建高标准农田 |  |  | 5万亩 |
|  |  |  | 指标2：新增节水灌溉面 |  | 1.6万亩 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 |  | ≥95% |  |  | 质量指标 | 指标1：项目设计方案变更率 |  |  | ≤5% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 |  | ≤5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时取得项目开工许可证 |  | 2022年5月30日前 |  |  | 时效指标 | 指标1：按时取得项目开工许可证 |  |  | 2022年5月30日前 |
|  |  |  | 指标2：工程按时开工 |  | 2022年6月1日 |  |  |  | 指标2：工程按时开工 |  |  | 2022年6月1日 |
|  |  |  | 指标3：工程按时竣工验收 |  | 2027年5月30日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 |  | ≤60000万元 |  |  | 成本指标 | 指标1：项目年度建设投资成本 |  |  | ≤12000万元 |
|  |  |  | 指标2：项目融资总成本 |  | ≤5600万元 |  |  |  | 指标2：项目年度融资成本 |  |  | ≤200万元 |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：债券资金实际支出 |  | ≤25000万元 |  |  | 预算执行 指标 | 指标1：债券资金实际支出 |  |  | ≤7000万元 |
|  |  |  | 指标2：地方投入资金实际支出 |  | ≥35000万元 |  |  |  | 指标2：地方投入资金实际支出 |  |  | ≥5000万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目总收入 |  | 37000万元 |  |  | 经济效益 指标 | / |  |  | / |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：满足苍溪县农业发展需求 |  | ≥20万人次/年 |  |  | 社会效益 指标 | / |  |  | / |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：水电能源节约率 |  | ≧95% |  |  | 生态效益 指标 | / |  |  | / |
|  |  |  | 指标2：片区人居环境改善 |  | 达成预期目标 |  |  |  | / |  |  | / |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：运营期限 |  | ≧6年 |  |  | 可持续影响 指标 | / |  |  | / |
|  |  |  | 指标2：推动区域全面协调发展 |  | 达成预期目标 |  |  |  | / |  |  | / |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 融资与收益平衡指标 （含还本付息） | 指标1：项目收益覆盖倍数 |  | ≥1.2 |  |  | 还本付息 指标 | 指标1：债券付息 |  |  | 按时足额 |
|  |  |  | 指标2：债券还本付息 |  | 按时足额 |  |  |  | 指标2：付息资金来源 |  |  | 资本金 |
|  |  |  | 指标3：还本付息资金来源 |  | 项目运营收入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 |  | ≧90% |  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 |  |  | ≧90% |

苍溪县2022年度重点项目绩效目标申报表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）：苍溪县旅游服务中心                                                                                      单位：万元

| 项目名称 |  |  |  | 苍溪县长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政地方政府债务信息系统编码 |  |  |  |  |  |  |  | 发展改革委政府投资项目编码 |  |  |
| 项目主管部门 |  |  |  | 苍溪县文化旅游和体育局 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  | 11510724MB1889200Q |
| 项目单位 |  |  |  | 苍溪县旅游服务中心 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  | 12510724551040703L |
| 项目负责人 |  |  |  | 向阳春 |  |  |  | 联系方式 |  | 18981284512 |
| 项目概况 |  |  |  | 项目所属领域 |  | 文化旅游 |  | 项目立项文号 |  |  |
|  |  |  |  | 项目级别 |  | 国家级和省级重点项目 |  | 市级重点项目 |  | 县（区）级重点项目 |
|  |  |  |  | 项目起止时间（建设期+运营期） |  | 建设期：2022年1月—2023年12月；运营期：2024年1月- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目主要建设内容 |  | 主要包括新建完成月亮湾至赵公坝河堤岸线修复，配套建设健身绿道5.3公里，连接县城老城区和赵公坝，形成安全舒适、环境优美的河堤岸线和健康休闲环境，改善环境质量，提高群众生活环境质量，提升城市形象。 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 建设期投入资金总额： |  | 147,900.00 | 2022年投入资金总额： |  |  | 3,000.00 |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 77,900.00 | 其中：财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  | 债券资金 |  | 70,000.00 | 债券资金 |  |  | 3,000.00 |
|  |  |  |  | 自筹资金 |  |  | 自筹资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市场化融资资金 |  |  | 市场化融资资金 |  |  |  |
| 绩 效 目 标 | 项目总体建设目标 |  |  |  |  |  | 2022年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1：根据批复建设内容完成项目建设施工。 目标2：在2023年底前完成项目竣工验收。 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。 目标4：带动区域协同发展，改善区域生态环境，提升居民生活质量。 |  |  |  |  |  | 目标1：根据批复建设内容完成项目施工进度超过60%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标（示例） |  | 指标值（示例） |  | 二级指标 |  | 三级指标（示例） | 指标值（示例） |
|  | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1：河堤岸线修复 |  | 100% |  | 数量指标 |  | 指标1：河堤岸线修复 | 80% |
|  |  |  | 指标2：建设绿道 |  | 100% |  |  |  | 指标2：建设健身绿道 | 80% |
|  |  |  | 指标3：建设公厕 |  | 100% |  |  |  | 指标3：建设公厕 | 100% |
|  |  | 质量 指标 | 指标1：达到国家相关质量标准 |  | 100% |  | 质量指标 |  | 指标1：达到国家相关质量标准 | 100% |
|  |  |  | 指标2：无重大安全事故发生 |  | 无 |  |  |  | 指标2：无重大安全事故发生 | 无 |
|  |  | 时效 指标 | 指标1：工程按时开工 |  | 2022年1月 |  | 时效指标 |  | 指标1：工程按时开工 | 2022年1月 |
|  |  |  | 指标2：按时完成工程建设任务 |  | 2023年12月 |  |  |  | 指标2：完成工程建设任务 | 完成建设任务≥60% |
|  |  | 成本 指标 | 指标1：项目建设总投资成本 |  | ≤147900万元 |  | 成本指标 |  | 指标1：项目建设总投资成本 | ≤3000万元 |
|  |  |  | 指标2：项目总运营成本 |  | ≤81385.73万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算 执行 指标 | 指标1：债券资金实际支出 |  | ≥70000万 |  | 预算执行 指标 |  | 指标1：债券资金实际支出 | 3000万 |
|  |  |  | 指标2：企业投入资金实际支出 |  | ≥77490万 |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | 指标1：项目总收入 |  | 147870.14万 |  | 经济效益 指标 |  | 指标1：项目总收入 |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 指标1：城市形象提升，居民生活质量提高 |  | 显著提升 |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：城市形象提升，居民生活质量提高 | 显著提升 |
|  |  |  | 指标2：创造良好的休闲环境 |  | 达到预期目标 |  |  |  | 指标2：创造良好的休闲环境 | 达到预期目标 |
|  |  | 生态 效益 指标 | 指标1：形成安全美观的沿江岸线 |  | 达到预期目标 |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：形成安全美观的沿江岸线 | 达到预期目标 |
|  |  |  | 指标2：提升和增加城市绿地，美化城市环境 |  | 达到预期目标 |  |  |  | 指标2：提升和增加城市绿地，美化城市环境 | 达到预期目标 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：长期安全使用 |  | ≥10年 |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：长期安全使用 | ≥10年 |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 融资与收益平衡指标 （含还本付息） | 指标1：项目收益覆盖倍数 |  | 1.28 |  | 还本付息 指标 |  | 指标1：项目收益覆盖倍数 |  |
|  |  |  | 指标2：债券还本付息 |  | 100% |  |  |  | 指标2：债券还本付息 |  |
|  |  |  | 指标3：还本付息资金来源 |  | 项目资本金/运营收入 |  |  |  | 指标3：还本付息资金来源 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：市民满意度 |  | ≥90% |  | 服务对象 满意度指标 |  | 指标1：市民满意度 | ≥90% |

苍溪县2022年度重点项目绩效目标申报表

（ 2022年度）

填报单位（盖章） 苍溪县国有资产事务中心                                                                                     单位：万元

| 项目名称 |  |  |  | 苍溪经济开发区基础设施建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政地方政府债务信息系统编码 |  |  |  | P22510824-0001 |  |  |  | 发展改革委政府投资项目编码 |  |  | 2201-510824-04-01-606525 |  |
| 项目主管部门 |  |  |  | 四川苍溪经济开发区管理委员会 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  | 11510724689934646Y |  |
| 项目单位 |  |  |  | 苍溪县国有资产事务中心 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  | 12570724686109245p |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 李元臻 |  |  |  | 联系方式 |  |  | 0839-5285342 |  |
| 项目概况 |  |  |  | 项目所属领域 |  | 产业园区基础设施 |  | 项目立项文号 |  |  | 苍发改投资〔2022〕53号 |  |
|  |  |  |  | 项目级别 |  | 国家级和省级重点项目 |  | 市级重点项目 |  |  | √县（区）级重点项目 |  |
|  |  |  |  | 项目起止时间（建设期+运营期） |  | 建设期：2022年6月1日——2025年5月30日；运营期：2025年6月1日——2044年12月30日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目主要建设内容 |  | 新拓面积2000亩，配套新建道路30公里，5g网络等新型基础设施、雨污及天然气等管网230公里；新建标准化厂房20万平方米及中小企业服务中心等。 项目规划新拓面约2000亩，新建标准化厂房200000㎡，中小企业服务中心及配套用房65000㎡，新建道路工程30公里，雨污及天然气等管网230公里，新建停车位800个（其中300个大车位），广告牌300个，5G网络等新型基础设施及其他附属配套设备设施 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 建设期投入资金总额： |  | 350000 | 2022年投入资金总额： |  |  | 9000 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 债券资金 |  | 50000 | 债券资金 |  |  | 9000 |  |  |
|  |  |  |  | 自筹资金 |  | 300000 | 自筹资金 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 市场化融资资金 |  |  | 市场化融资资金 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 目 标 | 项目总体建设目标 |  |  |  |  |  | 2022年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建标准化厂房200000㎡，中小企业服务中心及配套用房65000㎡。 目标2：新建停车位800个（其中300个大车位），充电桩150个。 目标3：广告牌300个，5G网络等新型基础设施及其他附属配套设备设施。 目标4：新建道路30公里。 目标5：雨污及天然气管网230公里。 |  |  |  |  |  | 目标1：新建标准厂房50000平方米。 指标2：中小企业服务中心及配套用房 目标3：新建道路15公里。 目标4: 雨污及天然气管网80公里。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标（示例） |  | 指标值（示例） |  | 二级指标 |  | 三级指标（示例） |  |  | 指标值（示例） |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新建标准厂房 |  | 200000平方米 |  | 数量指标 |  | 指标1：完成场平面积 |  |  | 253亩 |
|  |  |  | 指标2：新建中小企业服务中心及配套用房 |  | 6500平方米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：配套建设停车场 |  | 800个（其中300个大车位） |  |  |  | 指标2：新建道路 |  |  | 15公里 |
|  |  |  | 指标4：充电桩 |  | 150个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：新建道路 |  | 30公里 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：雨污及天然气管网 |  | 230公里 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 |  | ≥95% |  | 质量指标 |  | 指标1：项目竣工验收达标率 |  |  | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 |  | ≤5% |  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 |  |  | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时取得项目开工许可证 |  | 2022年6月 |  | 时效指标 |  | 指标1：按时取得项目开工许可证 |  |  | 2022年6月 |
|  |  |  | 指标2：工程按时开工 |  | 2022年6月 |  |  |  | 指标2：工程按时开工 |  |  | 2022年6月 |
|  |  |  | 指标3：工程按时竣工验收 |  | 2025年5月30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 |  | ≤350000万元 |  | 成本指标 |  | 指标1：项目建设总投资成本 |  |  | ≤30000万元 |
|  |  |  | 指标2：项目融资总成本 |  | ≤40000万元 |  |  |  | 指标2：项目融资总成本 |  |  | ≤500万元 |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：债券资金实际支出 |  | 50000万元 |  | 预算执行 指标 |  | 指标1：债券资金实际支出 |  |  | 9000万元 |
|  |  |  | 指标2：地方投入资金实际支出 |  | 300000万元 |  |  |  | 指标2：地方投入资金实际支出 |  |  | 0 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目总收入 |  | ≥170000万元 |  | 经济效益 指标 |  | / |  |  | / |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：形成产业集聚效应 |  | 达成预期目标 |  | 社会效益 指标 |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 指标2：改善投资环境，带动居民就业 |  | 达成预期目标 |  |  |  | / |  |  | / |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：水电能源节约率 |  | ≧95% |  | 生态效益 指标 |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 指标2：片区人居环境改善 |  | 达成预期目标 |  |  |  | / |  |  | / |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：运营期限 |  | 20年 |  | 可持续影响 指标 |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 指标2：推动区域全面协调发展 |  | 达成预期目标 |  |  |  | / |  |  | / |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 融资与收益平衡指标 （含还本付息） | 指标1：项目收益覆盖倍数 |  | 1.21 |  | 还本付息 指标 |  | 指标1：债券付息 |  |  | 按时足额 |
|  |  |  | 指标2：债券还本付息 |  | 按时足额 |  |  |  | 指标2：付息资金来源 |  |  | 资本金 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 |  | ≧90% |  | 服务对象 满意度指标 |  | 指标1：区域辐射人群满意度 |  |  | ≧90% |

苍溪县2022年度重点项目绩效目标申报表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）                                                                                                           单位：万元

| 项目名称 |  |  |  | 苍溪县第二人民医院医养中心项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政地方政府债务信息系统编码 |  |  |  | P18510824-0017 |  | 发展改革委政府投资项目编码 |  |  | 2018-510824-83-01-289717 |  |
| 项目主管部门 |  |  |  | 苍溪县卫生健康局 |  | 统一社会信用代码 |  |  | 11510800008490358B |  |
| 项目单位 |  |  |  | 苍溪县第二人民医院 |  | 统一社会信用代码 |  |  | 12510724451303748B |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 辜剑平 |  | 联系方式 |  |  | 18908126520 |  |
| 项目概况 |  |  |  | 项目所属领域 | 卫生健康 | 项目立项文号 |  |  | 苍发改投资[2018]172号 |  |
|  |  |  |  | 项目级别 | 国家级和省级重点项目 | 市级重点项目 |  |  | √县（区）级重点项目 |  |
|  |  |  |  | 项目起止时间（建设期+运营期） | 建设期：2018年8月20日——2022年12月31日；运营期：2023年1月1日——2031年12月31日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目主要建设内容 | 项目总建筑面积为 100050.00m2，其中地上建筑面积 88800.00 m2，地下建筑面积 11250.00 m2。新建门诊楼、医技楼、住院楼、康养楼、康复活动中心等业务用房及配套功能用房、环境打造、休闲娱乐活动场所等附属工程。 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 建设期投入资金总额： | 35000 | 2022年投入资金总额： |  | 3000 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 债券资金 | 28000 | 债券资金 |  | 3000 |  |  |
|  |  |  |  | 自筹资金 | 7000 | 自筹资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市场化融资资金 |  | 市场化融资资金 |  |  |  |  |
| 绩 效 目 标 | 项目总体建设目标 |  |  |  |  | 2022年度目标 |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成项目建设施工，建成门诊楼、医技楼、住院楼、康养楼、康复活动中心等业务用房及配套功能用房。 目标2：在2022年12月31日前完成项目竣工验收 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 目标4：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活医疗质量 |  |  |  |  | 目标1：完成项目建设施工，建成门诊楼、医技楼、住院楼、康养楼、康复活动中心等业务用房及配套功能用房。 目标2：在2022年12月31日前完成项目竣工验收 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 目标4：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活医疗质量 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 地上建筑面积 |  | 88800.00 平方米 | 数量指标 | 地上建筑面积 |  |  | 88800.00 平方米 |
|  |  |  | 地下建筑面积 |  | 11250.00 平方米 |  | 地下建筑面积 |  |  | 11250.00 平方米 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 |  | ≥95% | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 |  |  | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 |  | ≤5% |  | 指标2：项目设计方案变更率 |  |  | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时取得项目开工许可证 |  | 2018年8月20日 | 时效指标 | 指标3：工程按时竣工验收 |  |  | 2022年12月31日 |
|  |  |  | 指标2：工程按时开工 |  | 2018年8月20日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：工程按时竣工验收 |  | 2022年12月31日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 |  | ≤35000万元 | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 |  |  | ≤3000万元 |
|  |  |  | 指标2：项目融资总成本 |  | ≤16800万元 |  | 指标2：项目融资总成本 |  |  | ≤120万元 |
|  |  |  | 指标3：项目运营成本 |  | ≤140000万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：债券资金实际支出 |  | ≤28000万元 | 预算执行 指标 | 指标1：债券资金实际支出 |  |  | ≤3000万元 |
|  |  |  | 指标2：地方投入资金实际支出 |  | ≤7000万元 |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目总收入 |  | 240000万元 | 经济效益 指标 | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：满满足市县级医疗需求 |  | ≥5万人次/年 | 社会效益 指标 | / |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：水电能源节约率 |  | ≧95% | 生态效益 指标 | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：运营期限 |  | 14年 | 可持续影响 指标 | / |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：推动区域全面协调发展 |  | 达成预期目标 |  | / |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 融资与收益平衡指标 （含还本付息） | 指标1：项目收益覆盖倍数 |  | 1.74 | 还本付息 指标 | 指标2：债券付息 |  |  | 按时足额 |
|  |  |  | 指标2：债券还本付息 |  | 按时足额 |  | 指标3：付息资金来源 |  |  | 资本金 |
|  |  |  | 指标3：还本付息资金来源 |  | 项目运营收入 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 |  | ≧90% | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 |  |  | ≧90% |