附件

苍溪县2019年脱贫攻坚村级公服中心项目（第二批）调整后建设

执行方案和资金计划表

编制单位：县脱贫攻坚领导小组办公室 、县财政评审中心                                                单位：万元

| 乡镇 | 村 | 原财政评审项目及投资 |  | 现场评审核实变更及增加内容 | 评审增加投资金额 | 变更后 项目投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目内容 | 投资 |  |  |  |  |
| 桥溪乡 | 柏垭村 | 新建公共服务中心（含文化室）240 m2，公共服务中心基础处理240m2，挖一般土方(场平)500m3，广场坝子混凝土地坪200m2，浆砌块石堡坎120m3，挖一般土方160 m3设计为条型基础， | 51.7043 | 条形基础变更为桩基础，经测量开挖的24个桩孔深度共计144.1米 | 14.04 | 65.7443 |  |
| 石马镇 | 红凤村 | 未规划 |  | 新建砖混房屋200㎡、坝子硬化350㎡、不锈钢栏杆20m、车行道18㎡ | 41.11 | 41.11 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 55.15 | 106.8543 |  |